Trabajo Final de Carrera

Plan de Trabajo

# Título del proyecto

My Finance

# Es una aplicación que sirve para el control de ingresos, gastos y administración de compras en un solo pago y cuotas.

# Autor/a

Nombre: José Ignacio

Apellido: Ramón Riveros

DNI: 38591593

# Introducción

El motivo de este programa es poder brindar una herramienta sencilla, que facilite la organización financiera y evitar endeudarse por falta de criterio o por no llevar las cuentas claras.

# Estado del Arte

# Se han presentado con anterioridad diferentes apps o programas que tienen una finalidad parecida. Pero suelen ser limitadas a la hora de querer cargar datos en cuotas, algunas suelen ser pagas o con publicidad.

# La diferencia principal de My Finance, es que puede proyectar el usuario por cuanto tiempo tiene un limite de gasto mas ajustado o mas libre.

# Descripción del proyecto

El proyecto está orientado al manejo de finanzas del individuo cotidiano, que necesita un orden más fácil y practico en cómo administrar sus ingresos y gastos. La función mas importante es que lleva el gasto en cuotas para evitar el endeudamiento crediticio, ya que mucha gente no lleva la cuenta de gastos, generando que su gasto sea mayor que su ingreso monetario.

# Objetivos

Desarrollar un sistema de gestión de finanzas personales que permita administrar ingresos, gastos y compras financiadas en cuotas.

Generar reportes y estadísticas financieras.

Administrar realizados en un pago o en cuotas.

# Principales desafíos

Los desafíos a resolver serán principalmente, lograr que el programa realice procedimientos matemáticos para hacer el balance. También que la plataforma sea intuitiva para el usuario. También que almacene los datos ya guardados para realizar los cálculos del siguiente mes (cuotas).

# Cronograma

|  | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Ag 26 | Sept 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dic 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1: relevar información del usuario común | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: solución del problema |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: desarrollo del sistema |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Etapa 4: prueba del sistema |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Etapa 5: presentar el sistema |  |  |  |  |  |  | X |  |

# Licencia

Licencia académica.

# Publicación

El trabajo está publicado en GitHub

https://github.com/JoseIg418/Practica-Prof-III.git